|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Arbeitspaket-Nr.** | **Beschreibung der Arbeitspakete** | **Verantwortlich** | **Fällig bis** |
| 1 | Anforderungsanalyse & Konzept erstellen | Jonas, Tahir, Dario | 17.02.2025 |
| 2 | UI/UX-Design und Mockup erstellen | Jonas | 24.02.2025 |
| 3 | Entwicklung der Kivy-App-Struktur |  | 24.03.2025 |
| 4 | Implementierung der Bluetooth Funktionen und Connections |  | 24.03.2025 |
| 5 | Diagramm Implementierung (Matplotlib) |  | 24.03.2025 |
| 6 | Dokumentation und Übergabe |  | 24.03.2025 |
| 7 | Kleine Präsentation |  | 24.03.2025 |

Arbeitspakete